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 Dotyczy zadania pn.: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Archeologicznego i Konserwatorskiego nad inwestycją pn.: „Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”
Załącznik Nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy
N/znak: KIO ZP 341/II/PN/10 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, Polska
	
	O F E R T A

(formularz ofertowy)



	     (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	












ZAMAWIAJĄCY:









Gmina Pakość z siedzibą przy:

 







ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, 









Polska

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Archeologicznego i Konserwatorskiego nad inwestycją pn.: „Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”
MY NIŻEJ PODPISANI 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

NIP .................................................................

REGON.................................................................

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie ___________________________________________________ 

(wpisać odpowiednią /e część/ci przedmiotu zamówienia, na którą/e składana jest niniejsza oferta)
części przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. w następującym zakresie:

___________________________________________________________________________________________ (wpisać odpowiednio branże/specjalności, na które składana jest ta oferta) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i modyfikacjami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiającego (jeśli zaistnieją) i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia:

a) I część przedmiotu zamówienia: cenę brutto ______________ PLN

(słownie:_______________________________________________________________) 

cenę netto ______________ PLN (słownie:___________________________________________) 

b) II część przedmiotu zamówienia: cenę brutto ______________ PLN

(słownie:_______________________________________________________________) 

cenę netto ______________ PLN (słownie:___________________________________________)

c) III część przedmiotu zamówienia: cenę brutto ______________ PLN

(słownie:_______________________________________________________________) 

cenę netto ______________ PLN (słownie:___________________________________________)

4. OŚWIADCZAMY, że   oferowana   cena   zawiera   wszystkie   koszty związane z wykonaniem zamówienia,

       stanowi sumę wartości wszystkich jej elementów, zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych zamówienia (SIWZ). Cena została ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom. 

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie:

1) planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych: listopad 2010 roku.

2) zamówienie będzie zrealizowane od dnia złożenia oświadczenia o przyjęciu czynności nadzorczych nad inwestycją/ osoby rozliczającej Projekt pod względem rzeczowym i finansowym do zakończenia robót. 

3) planowany termin rzeczowego zakończenia inwestycji: 30 wrzesień  2012r.

6. Deklarujemy odroczoną płatność na okres 30 dni z tytułu wykonanych usług.

7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

9. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ____________________________ PLN brutto, w formie ____________________________________________.

10. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*:
a)*
___________________________________________________________________ 

(zakres powierzonych usług)

b)*
___________________________________________________________________ 

(zakres powierzonych usług)

c)*       ___________________________________________________________________

(zakres powierzonych usług)

11. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: 

      _______________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

12. DEKLARUJEMY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny określonej w pkt 3 oferty, w następującej formie/formach: 

_______________________________________________________________________

13. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

14. OŚWIADCZAMY, że:

a) Dokonaliśmy oględzin na terenie prowadzenia przyszłych robót, zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i akceptujemy je nie wnosząc żadnych zastrzeżeń. Pozwoliły one nam na ustalenie ceny ofertowej.

15. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z projektem umowy określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Znana jest mi/nam* pełna treść projektu umowy, która została przeze mnie/nas* zaakceptowana i nie wnoszę/ nie wnosimy* do niej żadnych zastrzeżeń.

16. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres (należy podać adres, nr tel., faksu oraz adres e-mail):

______________________________________________________________________________

17. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach.

18. UPOWAŻNIAMY członków komisji ds. rozstrzygnięcia przetargu i innych upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego do przeprowadzania badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych, technicznych i personalnych aspektów zgłoszonej oferty. 

19. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi należy się kontaktować w celu uzyskania wyjaśnień i dalszych informacji, jeżeli będą wymagane: 

a) informacje techniczne:
...................................................
tel: 
.................................

b) informacje finansowe: 
...................................................
tel: 
.................................

c) informacje personalne:
...................................................
tel: 
.................................

20. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

· ______________________________________________

· ______________________________________________

· ______________________________________________

· ______________________________________________

· ______________________________________________

· ______________________________________________

· ______________________________________________

· ______________________________________________

· ______________________________________________

· ______________________________________________

__________________ dnia __ __ 20___ roku

(podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy  zgodnie z upoważnieniem)

N/znak: KIO ZP 341/II/PN/10

Dotyczy zadania pn.: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Archeologicznego i Konserwatorskiego nad inwestycją pn.: „Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, Polska
Załącznik Nr 2

…………………………….. 








      
         (pieczęć wykonawcy) 
OŚWIADCZENIE

w sprawie spełniania przez Wykonawcę warunków art. 22 ust. 1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) i nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 
pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Archeologicznego i Konserwatorskiego nad inwestycją pn.: „Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”
oświadczamy, że:

a) posiadam (y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b) posiadam(y) wiedzę i doświadczenie

c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d) pozostaję  (emy) w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

dnia .............................

                                     ........................................................

                   (podpis upoważnionego  przedstawiciela)

N/znak: KIO ZP 341/II/PN/10

Dotyczy zadania pn.: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Archeologicznego i Konserwatorskiego nad inwestycją pn.: „Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, Polska


Załącznik nr 3 - Wzór umowy

(projekt umowy)

UMOWA NR ....................

NADZÓR INWESTORSKI

Zawarta w dniu ............................. 2010 roku w Pakości 

pomiędzy:

Gminą Pakość z siedzibą w Pakości, ul. Rynek 4, 

NIP 556-26-85-448, Regon 092350783                        

reprezentowaną przez :

Wiesława Kończala – Burmistrza Pakości,

zwaną dalej Zamawiającym,

przy kontrasygnacie p. Anny Kruszka – Skarbnika Gminy,

zwanym dalej  „Zamawiającym”, 
a

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”

W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego  w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie  art. 39-46   Ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004 r. Prawo  zamówień  publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o następującej treści: 

( 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn.: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”
zgodnie z: 

1) obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr  

    156 poz.1118 z późn.zm.),

2) specyfikacją istotnych warunków zamówienia

3) ofertą złożoną w dniu ............................,

4) dokumentacją projektową,

5) przedmiarem robót,

6) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

7) harmonogramem finansowo- rzeczowym stanowiącym integralną część wniosku o dofinansowanie   projektu,

8) pozwoleniami na budowę.

2.  W dniu zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy informacje, w wersji elektronicznej dokumenty t.j.:

1) dokumentację projektową,

2) przedmiar robót,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

4) harmonogram finansowo- rzeczowy stanowiący integralną część wniosku o dofinansowanie projektu,

5) pozwolenia na budowę.

3. Przy odbiorze dokumentacji wymienionej w ust.1 Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia jej  kompletności.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług związanych ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego w branżach/specjalnościach: 

1) konstrukcyjno – budowlanej/ robót kubaturowych  

2) drogowej 
3) kanalizacyjnej, 
4) sieci i instalacji elektrycznych –obejmującej instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne i oświetleniowe 
5) teletechnicznej 

6)z zakresu terenów zielonych objętych ochroną konserwatora przyrody 
7) rzeczowego i finansowego rozliczenia Projektu
- przy realizacji inwestycji:

„Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”
5. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która stanowi integralną część niniejszej umowy.

( 2

KADRA WYKONAWCY

1.Wykonawca ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach:

1) Koordynator – Kierownik Zespołu Nadzoru pełniący rolę koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego ……………………………… posiadający uprawnienia budowlane Nr ............................................... inspektor nadzoru w branży ……………………………………….

2)……………………………… posiadający uprawnienia budowlane Nr ............................................... inspektor nadzoru w branży ……………………………………….

3) ……………………………… posiadający uprawnienia budowlane Nr ............................................... inspektor nadzoru w branży ……………………………………….

4)……………………………… posiadający uprawnienia budowlane Nr ............................................... inspektor nadzoru w branży ……………………………………….

5)……………………………… posiadający uprawnienia budowlane Nr ............................................... inspektor nadzoru w branży ……………………………………….

6)……………………………… posiadający uprawnienia budowlane Nr ............................................... inspektor nadzoru w branży ……………………………………….

7)………………………………............................................inspektor ds. rzeczowego i finansowego rozliczenia Projektu
2. Wykonawca oświadcza, że osoby wymienione w pkt 1 posiadają kwalifikacje do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego/sprawowania funkcji w zakresie rzeczowego i finansowego rozliczenia Projektu i dla potwierdzenia powyższych okoliczności przedkłada zaświadczenia dotyczące wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz kserokopie zaświadczeń potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane

( 3

TERMIN

1. Zamówienie będzie realizowane w okresie: od dnia złożenia oświadczenia przez osobę wskazaną w ( 2ust.1 pkt 1niniejszej umowy o przyjęciu funkcji nadzoru nad inwestycją do zakończenia rzeczowego realizacji projektu (planowany termin rzeczowego zakończenia projektu zawarty we wniosku o dofinansowanie przypada na 09.2012r.) oraz w okresie gwarancyjnym t.j. nie dłużej niż 36 miesięcy od dnia końcowego odbioru robót budowlanych z zastrzeżeniem ust.2.

2. Do dnia złożenia oświadczenia jak w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w zakresie określonym w ( 4.

( 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważnionym Przedstawicielem Zamawiającego i winien wypełniać swoje obowiązki zgodnie z warunkami umowy. Godziny pracy Inspektora Nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy wykonawców robót. Osoba wyznaczona na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego winna być obecna w biurze lub na placu budowy o każdym czasie, w którym wykonywane będą jakiekolwiek elementy realizowanego zadania (budowy). Przez cały czas wykonywania robót branżowych winien być obecny Inspektor odpowiedzialny za nadzór danej branży.

· Inwestor zastępczy działa na rzecz, rachunek i w imieniu zamawiającego.

· Umowy o wykonanie prac i robót w fazie przedprojektowej, projektowej, budowlanej lub z dostawcami podpisuje zamawiający.

· Inwestor zastępczy jest pełnomocnikiem/ przedstawicielem zamawiającego z upoważnieniami określonymi w zawartej z zamawiającym umowie.

· Inwestor zastępczy ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania obowiązków nałożonych na niego w zawartej z zamawiającym umowie, ocenianą w granicach starannego działania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań dostawców, wykonawców, usługodawców, chyba że było ono wynikiem jego nienależytego działania.

· Zamawiający sam dysponuje środkami finansowymi nie przekazując ich inwestorowi zastępczemu.

· Inwestor zastępczy ma ograniczoną swobodę powierzania innym jednostkom wykonania czynności objętych umową zawartą z zamawiającym.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1)Kierowanie i nadzór nad realizacją robót.

2.) Wykonywanie zadań:

a. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, art. 25 oraz art. 26 ustawy – Prawo budowlane

b. Koordynatora czynności Nadzoru Inwestycyjnego, art. 27 ustawy – Prawo budowlane

c. Inwestora, art. 18 ustawy – Prawo budowlane

3.) Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w czasie realizacji kontraktu.

4.) Przygotowanie dokumentacji do ewentualnego arbitrażu.

3. W czasie realizacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z zespołem wykonuje następujące obowiązki:

1.) Przestrzeganie, aby przepływ informacji pomiędzy stronami odbywał się drogą korespondencyjną, tzn. tylko na piśmie.

2.) Opiniowanie do Zamawiającego listy podwykonawców zaproponowanych przez Wykonawcę.

3.) Współpraca z organami władzy, instytucjami użyteczności publicznej w zakresie użytkowania terenu budowy.

4.)  Sporządzenie „Powiadomienia o Rozpoczęciu Robót”.

5.) Akceptacja Kierownika Budowy oraz personelu Wykonawcy, cofnięcie wcześniejszych akceptacji.

6.) Żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych zatrudnionych przez Wykonawcę.

7.) Kontrola przestrzegania warunków polisy ubezpieczeniowej.

8.) Opiniowanie wniosków Wykonawcy dokonania poprawki do warunków ubezpieczenia.

9.) Udzielanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, informacji, wyjaśnień na pytania Wykonawcy dotyczące dokumentacji projektowej i przetargowej.

10.) Kontrola zgodności realizowanych robót ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Projektową.

11.) Wnioskowanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, do nadzoru autorskiego o niezbędne zmiany w dokumentacji technicznej.

12.) Zlecanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, niezbędnych ekspertyz i badań technicznych.

13.) Rozpoznanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego zaopiniowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na proponowane przez Wykonawcę Roboty Tymczasowe.

14.) Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę przepisów BHP.

15.) Wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z kontraktem i przepisami BHP.

16.) Zajmowanie stanowiska, co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na Terenie Budowy.

17.) Wyegzekwowanie od Wykonawcy dostępności do Terenu Budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane są lub planuje się wykonanie prac związanych z umową.

18.) Opiniowanie wniosków składanych do rozjemcy dotyczących robót.

19.) Ustalanie terminów uaktualnienia harmonogramu.

20.) Kontrola zgodności wykonywanych robót z harmonogramem.

21.) Dokonanie analizy i zatwierdzanie harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów.

a. Wnioskowanie do Zamawiającego o przedłużenie czasu wykonania;

b. Opóźnienie bądź przyspieszenie rozpoczęcia jakiejś czynności lub postępu robót na wniosek Zamawiającego.

22.) Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę.

23.) Sporządzanie protokołów z narad i przekazanie ich zainteresowanym stronom w terminie 5 dni po naradzie oraz prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą.

24.) Decydowanie o odpowiedzialności stron za działania, które należy podjąć i informowanie pisemnie wszystkich stron.

25.) Współpraca z Wykonawcą w celu uniknięcia lub zredukowania skutków wydarzeń i okoliczności, które mogą wpłynąć na jakość robót, wzrost ceny umownej lub planowaną datę zakończenia.

26.) Kontrola jakości robót i egzekwowanie od Wykonawcy usunięcia ewentualnych wad.

27.) Prowadzenie pomiarów i badań, materiałów i robót w miejscach wyprodukowania i na placach budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się przeprowadzenia badań w ramach umowy oraz żądania wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł.

28.) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta.

29.) Kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów, mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod wytwarzania z wymaganiami ST.

30.) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót.

31.) Zlecanie Wykonawcy przeprowadzenie badań materiałów budzących wątpliwości, co do jakości.

32.) Zlecanie Wykonawcy przeprowadzenie badań nieokreślonych w Specyfikacji w celu sprawdzenia czy roboty są wadliwe.

33.) Powiadamianie Wykonawcy o wszelkich usterkach i szkodach wykrytych przed okresem gwarancyjnym i dopilnowanie usunięcia ich w okresie usuwania wad.

34.) Poświadczenie usunięcia wad.

35.) Wnioskowanie do Zamawiającego zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej, jeżeli Wykonawca nie usunął ich w terminie podanym w powiadomieniu. Oszacowanie kosztów usunięcia wad.

36.) Przedstawienie propozycji: dostosowania stawki jednostkowej, jeżeli ilość wykonanych robót różni się od ilości wymienionych w Ślepym Kosztorysie.

37.) Wyegzekwowanie od Wykonawcy przedstawienia szczegółowego podziału kosztów stawek jednostkowych Ślepego Kosztorysu w razie potrzeby dostosowania stawek jednostkowych do zmiany.

38.) Dokonanie oceny wpływu, wyceny kosztów proponowanych zmian na cenę umowną.

39.) Żądanie dokonania zmian i dokonanie poprawek w cenie umownej.

40.) Opiniowanie do Zamawiającego uaktualnionej prognozy przepływu gotówki.

41.) Sprawdzenie miesięcznych zestawów robót i potwierdzenie kwoty do wypłaty.

42.) Określenie wartości zakończonych robót.

43.) Potwierdzenie płatności.

44.) Ocena roszczeń dotyczącej dodatkowej zapłaty.

45.) Wstrzymanie z płatności Wykonawcy kwoty określonej w warunkach umowy.

46.) Wyegzekwowanie naprawy szkód w robotach lub materiałach stosowanych do robót przez Wykonawcę.

47.) Potwierdzenie ostatecznej płatności należnej Wykonawcy.

48.) Wyegzekwowanie Dokumentacji Projektowej powykonawczej i/lub Instrukcji Obsługi i Utrzymania i ich ocena.

49.) Zatwierdzanie rysunków złożonych przez Wykonawcę, jeżeli powoduje to ewentualne zwiększenie kosztów, uzgodnienie z Zamawiającym.

50.) Akceptowanie, zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem, projektu organizacji ruchu i zabezpieczeń robót:

a. Akceptacja znaków, zapór i innych urządzeń zabezpieczających.

b. Uzgadnianie treści i miejsca ustawienia tablic informacyjnych.

51.) Egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

a. Uzgadnianie lokalizacji baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych na terenie i wokół Terenu Budowy.

52.) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów przeciwpożarowych.

53.) Egzekwowanie od Wykonawcy świadectw dopuszczenia używanych materiałów.

54.) Współdziałanie z władzami lokalnymi i użytkownikami urządzeń podziemnych w przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę nieuwzględnionych w dokumentacji urządzeń podziemnych oraz wyegzekwowanie od Wykonawcy udzielenia pomocy przy dokonywaniu napraw.

55.) Wyrażanie zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy.

56.) Wydawanie poleceń wykonania robót utrzymaniowych dla ochrony robót.

57.) Kompletowanie informacji Wykonawcy o przestrzeganiu praw patentowych oraz przepisów wydanych przez władze centralne i miejscowe.

58.) Zatwierdzanie proponowanych przez Wykonawcę źródeł wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów oraz kontrolowanie w sposób ciągły czy materiały spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych.

a. Inspekcja laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane urządzenia pomiarowe i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

59.) W przypadku pozyskiwania materiałów miejscowych zatwierdzanie dokumentacji zawierającej raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną metodę wydobycia.

a. Gospodarka humusem i nadkładem czasowo zdjętym z terenu wykopu oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego.

60.) Uzgadnianie miejsc tymczasowego składowania materiałów w obrębie Terenu Budowy oraz ich kontrola.

a. Kontrola składowania materiałów poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

61.) Akceptowanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wniosku Wykonawcy o wyborze alternatywnego materiału, gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna.

62.) Akceptacja i dopuszczenie sprzętu do użycia na budowie.

63.) Akceptacja środków transportowych do użycia na budowie.

64.) Sprawdzanie wykonanego przez Wykonawcę wytyczenia w planie i wyznaczenia wysokości wszystkich elementów robót.

65.) Zatwierdzanie PZJ (Programu Zapewnienia Jakości).

66.) Zatwierdzanie zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę. Przekazywanie Wykonawcy pisemnych informacji o niedociągnięciach w pracy laboratorium.

67.) Kontrola pobierania próbek, zatwierdzenie pojemników do pobierania próbek.

a. Wykonanie pomiarów lub badań oraz pobierania próbek, ewentualnie zlecenia tych czynności niezależnemu laboratorium akceptowanemu przez Zamawiającego.

68.) Akceptacja wyników pomiarów i badań, akceptacja formularzy wyników badań i pomiarów.

69.) Dokonywanie kontroli, pobieranie próbek i badanie materiałów u źródeł wytwarzania.

70.) Ocenianie zgodności materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

a. Pobieranie próbek i prowadzenie badań niezależnych od Wykonawcy.

b. Zlecanie niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań.

71.) Sprawdzanie posiadania  atestów i certyfikatów dla materiałów i ważnych legalizacji dla urządzeń.

72.) Kontrola prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy i Księgi Obmiaru.

a. Kontrola prawidłowego prowadzenia dzienników laboratoryjnych, atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, recept roboczych, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót.

b. Kontrola prawidłowego przechowywania dokumentów budowy.

73.) Pisemne ustalanie terminów i zakresu obmiaru robót.

74.) Akceptacja urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiarów.

75.) Przeprowadzanie obmiarów przed częściowym, ostatecznym odbiorem robót przy dłuższej przerwie w robotach i zmianie Wykonawcy robót. Ustalenie wzoru załączników do Księgi Obmiarów.

76.) Dokonanie:

a. Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

b. Odbiorów częściowych,

c. Przygotowanie dokumentacji:

- odbioru ostatecznego,

- odbioru pogwarancyjnego.

77.) Opracowanie miesięcznych informacji z postępu robót.

78.) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i ustalenie z Zamawiającym i Wykonawcą terminu końcowego odbioru robót.

79.) Sprawdzenie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalenia zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawienie Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 7 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy).

80.) Przejęcie od Wykonawcy terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie Użytkownikowi.

81.) Prowadzenie całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i ludnością miejscową.

82.) Ustalenie zakresu odpowiedzialności dla poszczególnych członków Zespołu Inspektorów Nadzoru.

83.) Uzgodnienie z Wykonawcą procedur (wzory druków i obieg dokumentów).

84.) Przygotowanie sprawozdań i innych opracowań wymaganych przez Zamawiającego.

Wymagane raporty miesięczne:

Wykonawca w ciągu 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca przedłoży Kierownikowi Referatu Komunalno- Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pakości „Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane przez zespół ekspertów prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane.

Raport będzie zawierał:

- opis postępu robót i powstałych problemów,

- zaangażowanie sił i środków Wykonawcy robót budowlanych,

- zaangażowanie finansowe,

- postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy miesiąc,

- plan robót i finansów na kolejny miesiąc,

- graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem,

- graficzną prezentację postępu robót na planie lub rysunkach obiektów, 

- fotografie dokumentujące postęp robót,

- wykaz zmian z podaniem ich wartości,

- wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.

e.) Raport techniczny:

Wykonawca przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne) raport informujący o problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji projektowej.

Powinien zawierać:

- założenia na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa, 

- zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany,

- zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu,

- kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

- kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy robót budowlanych, które będą występowały w związku z wprowadzaną zmianą,

- opis przyjętych prawidłowych założeń i różnice w założeniach projektowych w oryginalnych, ofertowych rozwiązań,

- nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy robót budowlanych,

- rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych.

f.) Raport końcowy:

Po zakończeniu okresu robót budowlanych, przed ostatecznym odbiorem robót, Wykonawca winien przygotować zwięzły końcowy raport z zakończenia kontraktu. Raport ten powinien zawierać opis metod zastosowanych w trakcie realizacji, ocenę pracy Wykonawcy, uzyskane efekty rzeczowe i jakościowe oraz rekomendacje na przyszłe podobne projekty o podobnym charakterze robót i złożoności do wykorzystania przez Zamawiającego. Po zakończeniu okresu robót budowlanych, przed ostatecznym odbiorem robót, Wykonawca winien przygotować także dokumentację powykonawczą w trzech (3) egzemplarzach.

85.) Opiniowanie, opracowywanie materiałów dla Zamawiającego jak np.: informacje dla prasy i władz lokalnych, opiniowanie dokumentacji przedkładanej Zamawiającemu do uzgodnienia, uczestniczenie w spotkaniach i naradach organizowanych przez różne instytucje w sprawie budowy.

86.) Na czas nieobecności któregoś z członków zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wyznaczanie zastępstwa z powiadomieniem Zamawiającego na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem.

87.) Nadzorowanie budowy musi następować w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór (minimum 2 razy w tygodniu inspektor nadzoru pełniący funkcję Koordynatora – Kierownika Zespołu Nadzoru pełniącego rolę koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz na każde wezwanie zamawiającego, pozostali inspektorzy w częstotliwości zależnej od rodzaju wykonywanych robót oraz potrzeb zamawiającego i wykonawcy robót;

88.) Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robót i wymagań zamawiającego,

89.) W razie pilnej konieczności Wykonawca zobowiązany jest stawić się na placu budowy najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji;

90.) Podczas każdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy i wykonania stosownego wpisu potwierdzającego pobyt na budowie.

4. Zakres działania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego:

a. Dokonywanie systematycznych przeglądów (minimum raz na kwartał) zrealizowanych robót objętych Kontraktem oraz sporządzenie sprawozdania z przeglądu.

b. Zbieranie od Użytkowników i służb Zamawiającego zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

c. Zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad i ustalanie terminu ich usuwania.

d. Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania.

e. Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym.

f. Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów do odbioru pogwarancyjnego w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego.

5. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która stanowi integralną część niniejszej umowy.
( 5

DOKUMENTY, STARANNOŚĆ, INSTRUKCJE I WSKAZÓWKI, INFORMOWANIE

1. Wszelkie  materiały  powstałe  w wyniku niniejszej  umowy, w szczególności  dokumenty, które powstały przy udziale Wykonawcy pozostają własnością  Zamawiającego.
2.  Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności sumiennie i fachowo.

3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek, oraz informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót.

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

( 6

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowa z podwykonawcą musi zawierać:

a) zakres prac powierzonych podwykonawcy,

b) kwotę wynagrodzenia za pracę

c)postanowienia dotyczące kar umownych jak w § 12 niniejszej Umowy.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za pracę, którą wykonuje przy pomocy podwykonawców.

4.Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą.

( 7

ZACHOWANIE TAJEMNICY

1. Wykonawca  zobowiązuje się  do zachowania  w tajemnicy  wszelkich danych, do których będzie miał dostęp w związku z wykonaniem niniejszej umowy. 

2.  Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji umowy do przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

( 8

NIEPRZEWIDZIANE PRZESZKODY

Strony zobowiązują się do niezwłocznego  zawiadomienia  o okolicznościach  mogących stanowić przeszkodę  w należytym wykonaniu przedmiotu umowy.  
( 9

WYNAGRODZENIE

1.Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczałtowe, przysługuje za wykonanie całego przedmiotu umowy i wynosi:

netto: .......................................zł (słownie: ................................) + 22% VAT ……………………zł= brutto ...................zł (słownie: ................................), 

2.Wynagrodzenie nie ulega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu i obejmuje wszystkie  koszty poniesione przez  Wykonawcę  w celu zrealizowania przedmiotu  umowy  przez cały czas jej trwania. 

3.Wynagrodzenie uregulowane zostanie na podstawie faktur kwartalnych wystawianych przez Wykonawcę przelewem na konto wskazane w fakturze w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

( 10

DECYZJA O WYKONANIU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1. Decyzję o wykonaniu usług podejmują:

1. ............................... – .....................................................................................,

2. ................................– .....................................................................................,

3. ............................

Są to osoby odpowiedzialne za realizacje umowy ze strony Zamawiającego.

2. Osoba(y) odpowiedzialna za realizacje umowy ze strony Wykonawcy:

1. ............................... – .....................................................................................,

2. ................................– .....................................................................................,
§ 11

ROZWIĄZANIE UMOWY BEZ WYPOWIEDZENIA

Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia umowy. 

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, KARY UMOWNE

1. ZAMAWIAJĄCY   może   odstąpić   od   umowy,   prócz   okoliczności   wskazanych  w  Kodeksie  cywilnym, bez   

    zachowania  okresu  wypowiedzenia  i ponoszenia jakichkolwiek kosztów – ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:

    a) zostanie złożony wniosek  o  otwarcie  postępowania  układowego  dla WYKONAWCY lub ogłoszona zostanie  

        upadłość WYKONAWCY lub ogłosi on otwarcie likwidacji Spółki,

    b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY,

    c) WYKONAWCA nie wykonuje usług zgodnie z umową,
2. W wypadku odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCĘ od umowy z przyczyn leżących po stronie  

    WYKONAWCY,  WYKONAWCA  będzie  zobowiązany  do  zapłacenia  ZAMAWIAJĄCEMU   kary   umowne  j w  

    Wysokości  15%  wartości  ryczałtowego  wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy. Poza karą umowną z  

    tytułu odstąpienia WYKONAWCA zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO wszelkich innych

    przewidzianych   w   umowie   kar   umownych,   jeżeli   przed   odstąpieniem   od   umowy   zaszły   okoliczności  

    uzasadniające ich naliczenie.

3. W wypadku   odstąpienia   przez  WYKONAWCĘ od umowy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO,                

    ZAMAWIAJĄCY  będzie  zobowiązany  do zapłacenia WYKONAWCY kary umownej w wysokości 15% wartości  

    ryczałtowego wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy.

4. W   razie   niewykonania   lub   nienależytego   wykonania   przedmiotu  umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn    

    leżących po jego stronie, WYKONAWCA zobowiązuje  się  do  pokrycia  roszczeń  osób  trzecich  z  tego   tytułu  

    wobec ZAMAWIAJĄCEGO.

5. WYKONAWCA może odstąpić od umowy, prócz okoliczności wskazanych w Kodeksie cywilnym, jeżeli:

    a) zostanie ogłoszona upadłość ZAMAWIAJĄCEGO lub ogłosi on otwarcie likwidacji Spółki,

    b) zostanie wydany nakaz zajęcia całości majątku ZAMAWIAJĄCEGO,

    c) ZAMAWIAJĄCY pozostaje w zwłoce z zapłatą Wynagrodzenia WYKONAWCY o więcej niż 30 dni.

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia.

7. W razie odstąpienia od umowy ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA sporządzą protokół określający stan realizacji     

    umowy na dzień odstąpienia a WYKONAWCA zobowiązuje się sporządzić i przekazać wszelkie dokumenty  

    dotyczące realizacji umowy w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie 

    od umowy.

8. ZAMAWIAJĄCY może naliczyć WYKONAWCY karę umowną:

      a) w wysokości 2.000 zł(dwa tysiące zł) za brak udziału w odbiorach bez uzasadnionej przyczyny losowej lub  

          bez uprzedniego powiadomienia umożliwiającego Zamawiającemu przesunięcie terminu odbioru,

      b) w wysokości 1.000 zł(jeden tysiąc zł) za nieprzybycie na budowę pomimo wcześniejszych

          pisemnych ustaleń terminu pobytu, ustalonych z ZAMAWIAJĄCYM,

      c) w wysokości 3.000 zł(trzy tysiące zł) za każdy dzień zwłoki w sporządzeniu raportów, o których mowa w § 3      

          ust.7.

9.  Niezależnie od wyżej wymienionych kar umownych Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania  

     do   pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Ustanowione w 

     umowie odszkodowania na ogólnych zasadach lub w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych  

     odszkodowań lub kar przez stronę odpowiedzialną za niedopełnienie postanowień umownych, nie zwalnia tej 

     strony z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

10. Zastrzeżone w umowie kary umowne mogą być kompensowane z należnościami WYKONAWCY, a w  

      przypadku braku możliwości kompensaty wystawione zostaną noty  obciążeniowe z 7 dniowym  

      terminem płatności.
§ 13

ZABEZPIECZENIE 

1.Wykonawca zabezpieczy należyte wykonanie umowy w drodze wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5 % całkowitej ceny podanej w ofercie w kwocie____________________________________w formie __________________________

2.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na roboty budowlane oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonanie usługi w zakresie określonym w art. 147 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004r. Nr 19, poz. 177).

3.Do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji Zamawiający zatrzymuje 30% kwoty zabezpieczenia, pozostałe 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w przypadku należytego wykonania robót w ciągu 30 dni po ich odbiorze.

§ 14

PRZENOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy.

§ 15

INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY

Integralną częścią umowy są:

1/ specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

2/ oferta Wykonawcy,

3/ dokumentacja projektowa,

4/ harmonogram finansowo- rzeczowy stanowiący integralną część wniosku o dofinansowanie projektu,

5/ pozwolenia na budowę.

§ 16

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o zmianie jak w ust. 1.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy w wysokości proporcjonalnej do wykonanego zakresu.
§ 17

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU BRAKU REGULACJI WYNIKAJĄCEJ Z NIENIEJSZEJ UMOWY

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przepisy  Kodeksu Cywilnego oraz  inne właściwe  dla przedmiotu umowy.

§ 18

ZMIANY UMOWY

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
3. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian  zawartej umowy:

3.2.Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie/wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jedynie za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę.

4.1.1.Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach:

1) śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty,

2) niewywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy, 

3) jeżeli zmiana kluczowego specjalisty staje się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.)

4.1.2.Zamawiający może żądać od wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty jeżeli uzna, że kluczowy specjalista nie wykonuje swych obowiązków wynikających z umowy.

4.1.3. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spełniać wymania określone dla danego specjalisty.

4.1.4. Wykonawca obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku zamawiającego.

4.2.W przypadku zwiększenia wykonywania robót budowlanych inspektor nadzoru nie będzie pobierał wynagrodzenia za okres zawieszenia robót budowlanych. W takim przypadku strony przedłużą wynikający z umowy okres wykonywania usługi o czas zawieszenia wykonania robót budowlanych.
4.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

4.4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia lub/i umowy na roboty budowlane.

4.5. Zamawiający może nie wyrazić zgody na zmianę umowy, jeżeli proponowana zmiana  może wpłynąć na opóźnienie lub zwiększenie kosztów w wykonaniu niniejszej umowy albo umowy na roboty budowlane czy obniżenie jakości wykonania którejkolwiek z tych umów.

4.6. Inspektor nadzoru nie będzie uprawniony do żądanego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez inspektora nadzoru. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi inspektor nadzoru.

4.7. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy następuje zgodnie z art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.8. Wyniknie konieczność przedłużenia terminu umownego z powodu:

- działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności (np. przeszkody atmosferyczne  o charakterze katastrof). Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji usługi nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę.
-  z przyczyn niezależnych od Zamawiającego tj. z powodu:
a. nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy
b. decyzji służb konserwatorskich mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót  takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania dodatkowych badań archeologicznych /konserwatorskich.

§ 19

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla Zamawiającego.

§ 20

ILOŚĆ EGZEMPLARZY
Umowa została sporządzona w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i  jeden  dla Wykonawcy.

            Zamawiający                                                                                         Wykonawca


.....................................................                                                   .............................................................

N/znak: KIO ZP 341/II/PN/10

Dotyczy zadania pn.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Archeologicznego oraz Konserwatorskiego nad inwestycją pn.: „Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, Polska


Załącznik nr 3b - Wzór umowy

(projekt umowy)

UMOWA NR ....................

NADZÓR ARCHEOLOGICZNY

Zawarta w dniu ............................. 2010 roku w Pakości 

pomiędzy:

Gminą Pakość z siedzibą w Pakości, ul. Rynek 4, 

NIP 556-26-85-448, Regon 092350783                        

reprezentowaną przez :

Wiesława Kończala – Burmistrza Pakości,

zwaną dalej Zamawiającym,

przy kontrasygnacie p. Anny Kruszka – Skarbnika Gminy,

zwanym dalej  „Zamawiającym”, 

a

.................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego  w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie  art. 39-46   Ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004 r. Prawo  zamówień  publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) o następującej treści: 

zawarto umowę o następującej treści:
§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na pełnieniu:

Stałego nadzoru archeologicznego, przeprowadzanie badań archeologicznych oraz opracowania przewidzianej przepisami prawa niezbędnej dokumentacji archeologicznej dla inwestycji pn.:

obejmujące następujący zakres rzeczowy:

1. Nadzór archeologiczny, prowadzenie badań archeologicznych w obrębie Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska w miejscach  

    przeprowadzania prac budowlanych wskazanych w decyzjach zezwalających na budowę oraz w decyzjach, opiniach i  

    uzgodnieniach Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz innych dokumentach związanych z 

    inwestycją pn.: „Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” 

    oraz opracowanie przewidzianej przepisami prawa niezbędnej dokumentacji archeologicznej nastąpi zgodnie z 

    wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.03. Nr 

    162.poz.1568 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. (Dz.U.04. Nr 150. poz. 1579) w 

    sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 

    architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych.

Usługa nadzoru archeologicznego rozpoczyna się na etapie składania wniosku o wydanie pozwolenia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na prowadzenie robót budowlanych na terenie zabytkowym. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania wykonywanych przez siebie czynności w ramach nadzoru i badań archeologicznych oraz przekazywania w niezbędnym zakresie dokumentacji Zamawiającemu. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, szczegółowy zakres prac budowlanych, dla którego będą prowadzone prace archeologiczne zawierają następujące dokumenty:

1) POJEKTY BUDOWLANE obejmujące:

Tom I- Projekt zagospodarowania terenu z częścią formalno-prawną w zakresie:

1.1. Część A

1.1.1. Dokumenty formalno-prawne

1.1.2. Część 1 – Część urbanistyczno – architektoniczna

1.1.3. Część 2- Drogi i place

1.2. Część B

1.2.1 Część 3 – Sieci, przyłącza, doziemne instalacje wod-kan

1.2.2 Część 4 - Sieci, przyłącza, doziemne instalacje elektroenergetyczne, oświetleniowe

1.2.3 Część 5- Doziemna instalacja oświetlenie ul. Cmentarnej

1.2.4 Część 6- Zieleń i małą architektura

1.2.5 Dokumentacja geotechniczna

2. Tom II – Projekt architektoniczno- budowlany

2.1. Część A

2.1.1 Część 1- Kaplica I – Wniebowstąpienie Pańskie- instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.2 Część 2- Kaplica II – Ogród Gestemański- instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.3 Część 3- Kaplica IV –Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny- instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.4 Część 4- Kaplica VII Annasz- Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-  konserwatorskie

2.1.5 Część 5- Kaplica VIII- Pożegnanie Matki Bożej- Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-  konserwatorskie i instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.6 Część 6 – Kaplica IX- Wieczernik- - Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-  konserwatorskie i instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.7. Część 7 – Kaplica X – Dom Kajfasza i Więzienie- Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-  konserwatorskie i instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.8 Część 8 – Kaplica XI – Piłat- instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.9 Część 9 – Kaplica XII- Herod - - instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.10 Część 10 – Kaplica XVII – Św. Weronika - Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-  konserwatorskie i instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.11 Część 11 – Kaplica XVIII – Drugi Upadek -Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-  konserwatorskie

2.1.12 Część 12 – Kaplica XIX – Jezus Pociesza Niewiasty- Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-  konserwatorskie

2.1.13 Część 13- kaplica XX- trzeci Upadek - Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-  konserwatorskie

2.1.14 Część 14- Kaplica XXI –Obnażenie Szat- Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-  konserwatorskie

2.1.15 Część 15 – Kaplica XXII – Przybicie do krzyża- Prace remontowo –budowlane i rewitalizacyjno-  konserwatorskie

2.1.16 Część 16 –Kościół Ukrzyżowania – Instalacja teletechniczna

2.1.17 Część 17 – Kaplica XXIV – Zdjęcie z Krzyża

1.1.18 Część 18- Kaplica XXV- Grób Chrystusa- Prace remontowo –budowlane i rewitalizacyjno- konserwatorskie, instalacja elektryczna

1.1.19 Projekt ochrony zewnętrznej kaplic

Część B

2.1.19 – Część 19- Zmiana sposobu użytkowania z [przebudową „Starej plebani” na Centrum  Informacji Turystycznej

-architektura

-konstrukcja

-Instalacja wod-kan

-Instalacja c.o., technologia kotłowni olejowej

-Instalacja wentylacji mechanicznej

-Instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.20 Część 20- Toaleta publiczna na parkingu przy kościele p.w. Św. Bonawentury

-Architektura

-Konstrukcja

-Instalacja wod.-kan.

-Instalacja c.o., technologia kotłowni olejowej

-Instalacja wentylacji mechanicznej

-Instalacja elektryczna i teletechniczna

3.Projekt zjazdu na drogę wojewódzką

4. Projekt przyłącza elektroenergetycznego przy kościele p.w. Bonawentury

5. Projekt przyłącza elektroenergetycznego na Wzgórzu Ludkowskim

2) PRZEDMIARY ROBÓT

a. Drogi i place

b. Sieci, przyłącza, doziemne instalacje wod.-kan.

c. Sieci, przyłącza, doziemne instalacje elektryczne i oświetleniowe

d. Doziemna instalacja oświetlenia ul. Cmentarnej

e. Zieleń

f. Mała architektura

g. Kaplica I

h. Kaplica II 

i. Kaplica IV

j. Kaplica VII

k. Kaplica VIII- prace remontowo-budowlane, konserwatorskie

l. Kaplica VIII - elektryczne i teletechniczne

m. Kaplica IX- prace remontowo-budowlane, konserwatorskie

n. Kaplica IX- elektryczne i teletechniczne

o. Kaplica X- prace remontowo-budowlane, konserwatorskie

p. Kaplica X- elektryczne i teletechniczne

q. Kaplica XI

r. Kaplica XII

s. Kaplica XVII- prace remontowo-budowlane, konserwatorskie

t. Kaplica XVII- elektryczne i teletechniczne

u. Kaplica XVIII

v. Kaplica XIX

w. Kaplica XX

x. Kaplica XXI

y. Kaplica XXII

z. Kaplica XXIII

aa. Kaplica XXIV

ab. Kaplica XXV- prace remontowo-budowlane, konserwatorskie

ac. Kaplica XXV- elektryczne i teletechniczne

ad. Zmiana sposobu użytkowania „Starej Plebanii” na Centrum Informacji Turystycznej- Architektura i konstrukcja

ae. Zmiana sposobu użytkowania „Starej plebanii” na Centrum Informacji Turystycznej- wod-kan., c.o., technologia kotłowni olejowej, instalacja wentylacji mechanicznej

af. Zmiana sposobu użytkowania „Starej Plebanii” na Centrum Informacji Turystycznej- elektryczna i teletechniczna

ag. Toaleta publiczna przy kościele św. Bonawentury-Architektura i konstrukcja

ah. Toaleta publiczna przy kościele św. Bonawentury -wod-kan., instalacja ogrzewania elektrycznego,  instalacja wentylacji mechanicznej

ai. Toaleta publiczna przy kościele św. Bonawentury- - elektryczne i teletechniczne

aj. Toaleta publiczna na Wzgórzu Ludkowskim- Architektura i konstrukcja

ak. Toaleta publiczna na Wzgórzu Ludkowskim- -wod-kan., instalacja ogrzewania elektrycznego,  instalacja wentylacji mechanicznej

al. Toaleta publiczna na Wzgórzu Ludkowskim- elektryczne i teletechniczne

am. Przyłącze elektroenergetyczne przy kościele p.w. św. Bonawentury

an. Przyłącze elektroenergetyczne na Wzgórzu Ludkowskim

ao. Ochrona zewnętrzna kaplic

 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

ap. Drogi i place

aq. Sieci, przyłącza, doziemne instalacje wod.-kan.

ar. Sieci, przyłącza, doziemne instalacje elektryczne i oświetleniowe

as. Doziemna instalacja oświetlenia ul. Cmentarnej

at. Zieleń

au. Mała architektura

av. Kaplice Drogi Kalwaryskiej:

-remontowo-budowlane, rewitalizacyjno-konserwatorskie

-elektryczne i teletechniczne

aw. Zmiana sposobu użytkowania „Starej Plebanii” na Centrum Informacji Turystycznej:

-budowlane

-wod.-kan.

-c.o. i c.t.

-wentylacja

-elektryczne i teletechniczne

ax. Toaleta przy kościele św. Bonawentury:

-budowlane

-wod.-kan.

-c.o.

-wentylacja

-elektryczne i teletechniczne

ay. Toaleta na Wzgórzu Ludkowskim

-budowlane

-wod.-kan.

-c.o.

-wentylacja

-elektryczne i teletechniczne

11. Przyłącze elektroenergetyczne przy kościele p.w. Bonawentury

12. Przyłącze elektroenergetyczne na Wzgórzu Ludkowskim
2. Dokumentację powykonawczą będącą konsekwencja realizacji umowy Wykonawca sporządzi w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie zgodnym z:

    - Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik),

     - złożoną ofertą (załącznik)

    stanowiących integralną część niniejszej umowy.

   Wykonawca   zobowiązuje   się   do   uwzględnienia uwag i propozycji ze strony Zamawiającego na każdym etapie realizacji    

   przedmiotu zamówienia.
§ 3

1. Ustala się następujące terminy realizacji prac :

2. Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest w okresach 14 dniowych informować Zamawiającego o stanie zaawansowania prac. Nie wykonanie tego warunku może być podstawą do zerwania umowy z winy Wykonawcy.

4. Termin zakończenia przedmiotu umowy planuje się na dzień 30 września 2012r. z tym zastrzeżeniem, że jeśli inspektor nadzoru archeologicznego będzie musiał wykonać prace archeologiczne.

5. Jako termin zakończenia przedmiotu zamówienia, Zamawiający przyjmuje protokolarne przekazanie w siedzibie zamawiającego, dokumentacji powykonawczej.

6. Wraz z wykonaną dokumentacją Wykonawca przekaże Zamawiającemu spis dokumentacji oraz oświadczenie o jej kompletności.

7. Termin wykonania prac objętych niniejszą umową, może ulec zmianie o okres uzgodniony pomiędzy stronami, w przypadku wydłużenia się prac budowlanych nad którymi jest pełniony nadzór w ramach przedmiotowej umowy. Z tytułu wydłużenia się terminu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

8. Wykonawca zgłasza na piśmie w siedzibie Zamawiającego gotowość przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy.

9. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich przez Wykonawcę.

10. Termin odbioru prac przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych.

11. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy z uwagi na jego niekompletne lub wadliwe wykonanie.

12. Fakt odmowy odbioru, przyczynę odmowy oraz ewentualne ustalenia co do sposobu usunięcia  wad, naniesienia poprawek i uzupełnień spisuje się w protokole, który podpisują obie strony.
13. Koszty usunięcia wad, naniesienia poprawek i uzupełnień ponosi Wykonawca.

14. W przypadku nie usunięcia wad zgłoszonych w trybie przewidzianym umową Zamawiający usunie wady na koszt własny i kosztem obciąży Wykonawcę dokonując potrącenia z faktury końcowej.

§ 4

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

2. Wykonawca do wykonania umowy skieruje osoby wyszczególnione w ofercie przetargowej.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, które zostaną wykonane przez ewentualnych podwykonawców.

§ 5

1.Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczałtowe, przysługuje za wykonanie całego przedmiotu umowy i wynosi:

netto: ...................zł (słownie: ................................) + 22% VAT ……………………zł= brutto ...................zł (słownie: ................................), 

2.Wynagrodzenie nie ulega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu i obejmuje wszystkie  koszty poniesione przez  Wykonawcę     

   w celu zrealizowania przedmiotu  umowy  przez cały czas jej trwania. 

3.Wynagrodzenie uregulowane zostanie na podstawie faktur  kwartalnych  wystawianych  przez  Wykonawcę  przelewem  na  

    konto wskazane w fakturze w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

4. Faktura końcowa płatna w terminie 30 dni będzie po protokolarnym odbiorze dokumentacji archeologicznej. 

§ 6

1 Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następującej wysokości..

1.1 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15% wartości przedmiotu umowy.

1.2 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - 15% wartości przedmiotu umowy.

2. W wypadku gdy wysokość ustalonej kary nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 7

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w     

    interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o zmianie jak w ust. 1.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace  wykonane  do  

    dnia odstąpienia od umowy w wysokości proporcjonalnej do wykonanego zakresu.
§ 8

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
3. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian  zawartej umowy:

3.2.Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie/wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jedynie za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę.

4.1.1.Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach:

1) śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty,

2) niewywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy, 

3) jeżeli zmiana kluczowego specjalisty staje się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.)

4.1.2.Zamawiający może żądać od wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty jeżeli uzna, że kluczowy specjalista nie wykonuje swych obowiązków wynikających z umowy.

4.1.3. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spełniać wymania określone dla danego specjalisty.

4.1.4. Wykonawca obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku zamawiającego.

4.2.W przypadku zwiększenia wykonywania robót budowlanych inspektor nadzoru nie będzie pobierał wynagrodzenia za okres zawieszenia robót budowlanych. W takim przypadku strony przedłużą wynikający z umowy okres wykonywania usługi o czas zawieszenia wykonania robót budowlanych.

4.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

4.4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia lub/i umowy na roboty budowlane.

4.5. Zamawiający może nie wyrazić zgody na zmianę umowy, jeżeli proponowana zmiana  może wpłynąć na opóźnienie lub zwiększenie kosztów w wykonaniu niniejszej umowy albo umowy na roboty budowlane czy obniżenie jakości wykonania którejkolwiek z tych umów.

4.6. Inspektor nadzoru nie będzie uprawniony do żądanego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez inspektora nadzoru. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi inspektor nadzoru.

4.7. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy następuje zgodnie z art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.8. Wyniknie konieczność przedłużenia terminu umownego z powodu:

- działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności (np. przeszkody atmosferyczne  o charakterze katastrof). Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji usługi nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę.
-  z przyczyn niezależnych od Zamawiającego tj. z powodu:
a. nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy
b. decyzji służb konserwatorskich mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót  takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania dodatkowych badań archeologicznych /konserwatorskich.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie odnośne przepisy

Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod

rygorem niewazności.

3. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy

dla siedziby Zamawiającego.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiący § 10ch egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze

stron.

§ 11

ZABEZPIECZENIE 

1.Wykonawca zabezpieczy należyte wykonanie umowy w drodze wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5 % całkowitej ceny podanej w ofercie w kwocie____________________________________w formie __________________________

2.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na roboty budowlane oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonanie usługi w zakresie określonym w art. 147 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 759).

3.Do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji Zamawiający zatrzymuje 30% kwoty zabezpieczenia, pozostałe 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w przypadku należytego wykonania robót w ciągu 30 dni po ich odbiorze.
ZAMAWIAJĄCY: 








WYKONAWCA:
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, Polska


Załącznik nr 3c - Wzór umowy

(projekt umowy)

UMOWA NR ....................

NADZÓR KONSERWATORSKI

Zawarta w dniu ............................. 2010 roku w Pakości 

pomiędzy:

Gminą Pakość z siedzibą w Pakości, ul. Rynek 4, 

NIP 556-26-85-448, Regon 092350783                        

reprezentowaną przez :

Wiesława Kończala – Burmistrza Pakości,

zwaną dalej Zamawiającym,

przy kontrasygnacie p. Anny Kruszka – Skarbnika Gminy,

zwanym dalej  „Zamawiającym”, 

a

.................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego  w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie  art. 39-46   Ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004 r. Prawo  zamówień  publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) o następującej treści: 

zawarto umowę o następującej treści:
§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia w pełnym zakresie nadzoru konserwatorskiego i prac konserwatorskich na realizacją robót budowlanych i prac konserwatorskich prowadzonych w ramach projektu: pn.: „Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” 

Szczegółowy zakres prac budowlanych, dla którego będą prowadzone prace konserwatorski zawierają następujące dokumenty:

1) POJEKTY BUDOWLANE obejmujące:

Tom I- Projekt zagospodarowania terenu z częścią formalno-prawną w zakresie:

1.3. Część A

1.3.1. Dokumenty formalno-prawne

1.3.2. Część 1 – Część urbanistyczno – architektoniczna

1.3.3. Część 2- Drogi i place

1.4. Część B

1.2.1 Część 3 – Sieci, przyłącza, doziemne instalacje wod-kan

1.2.2 Część 4 - Sieci, przyłącza, doziemne instalacje elektroenergetyczne, oświetleniowe

1.2.3 Część 5- Doziemna instalacja oświetlenie ul. Cmentarnej

1.2.4 Część 6- Zieleń i małą architektura

1.2.5 Dokumentacja geotechniczna

2. Tom II – Projekt architektoniczno- budowlany

2.1. Część A

2.1.1 Część 1- Kaplica I – Wniebowstąpienie Pańskie- instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.2 Część 2- Kaplica II – Ogród Gestemański- instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.3 Część 3- Kaplica IV –Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny- instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.4 Część 4- Kaplica VII Annasz- Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-  konserwatorskie

2.1.5 Część 5- Kaplica VIII- Pożegnanie Matki Bożej- Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-  konserwatorskie i instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.6 Część 6 – Kaplica IX- Wieczernik- - Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-  konserwatorskie i instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.7. Część 7 – Kaplica X – Dom Kajfasza i Więzienie- Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-  konserwatorskie i instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.8 Część 8 – Kaplica XI – Piłat- instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.9 Część 9 – Kaplica XII- Herod - - instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.10 Część 10 – Kaplica XVII – Św. Weronika - Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-  konserwatorskie i instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.11 Część 11 – Kaplica XVIII – Drugi Upadek -Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-  konserwatorskie

2.1.12 Część 12 – Kaplica XIX – Jezus Pociesza Niewiasty- Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-  konserwatorskie

2.1.13 Część 13- kaplica XX- trzeci Upadek - Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-  konserwatorskie

2.1.14 Część 14- Kaplica XXI –Obnażenie Szat- Prace remontowo -budowlane i rewitalizacyjno-  konserwatorskie

2.1.15 Część 15 – Kaplica XXII – Przybicie do krzyża- Prace remontowo –budowlane i rewitalizacyjno-  konserwatorskie

2.1.16 Część 16 –Kościół Ukrzyżowania – Instalacja teletechniczna

2.1.17 Część 17 – Kaplica XXIV – Zdjęcie z Krzyża

1.1.20 Część 18- Kaplica XXV- Grób Chrystusa- Prace remontowo –budowlane i rewitalizacyjno- konserwatorskie, instalacja elektryczna

1.1.21 Projekt ochrony zewnętrznej kaplic

Część B

2.1.19 – Część 19- Zmiana sposobu użytkowania z [przebudową „Starej plebanii” na Centrum  Informacji Turystycznej

-architektura

-konstrukcja

-Instalacja wod-kan

-Instalacja c.o., technologia kotłowni olejowej

-Instalacja wentylacji mechanicznej

-Instalacja elektryczna i teletechniczna

2.1.20 Część 20- Toaleta publiczna na parkingu przy kościele p.w. Św. Bonawentury

-Architektura

-Konstrukcja

-Instalacja wod.-kan.

-Instalacja c.o., technologia kotłowni olejowej

-Instalacja wentylacji mechanicznej

-Instalacja elektryczna i teletechniczna

3.Projekt zjazdu na drogę wojewódzką

4. Projekt przyłącza elektroenergetycznego przy kościele p.w. Bonawentury

5. Projekt przyłącza elektroenergetycznego na Wzgórzu Ludkowskim

2) PRZEDMIARY ROBÓT

az. Drogi i place

ba. Sieci, przyłącza, doziemne instalacje wod.-kan.

bb. Sieci, przyłącza, doziemne instalacje elektryczne i oświetleniowe

bc. Doziemna instalacja oświetlenia ul. Cmentarnej

bd. Zieleń

be. Mała architektura

bf. Kaplica I

bg. Kaplica II 

bh. Kaplica IV

bi. Kaplica VII

bj. Kaplica VIII- prace remontowo-budowlane, konserwatorskie

bk. Kaplica VIII - elektryczne i teletechniczne

bl. Kaplica IX- prace remontowo-budowlane, konserwatorskie

bm. Kaplica IX- elektryczne i teletechniczne

bn. Kaplica X- prace remontowo-budowlane, konserwatorskie

bo. Kaplica X- elektryczne i teletechniczne

bp. Kaplica XI

bq. Kaplica XII

br. Kaplica XVII- prace remontowo-budowlane, konserwatorskie

bs. Kaplica XVII- elektryczne i teletechniczne

bt. Kaplica XVIII

bu. Kaplica XIX

bv. Kaplica XX

bw. Kaplica XXI

bx. Kaplica XXII

by. Kaplica XXIII

bz. Kaplica XXIV

ca. Kaplica XXV- prace remontowo-budowlane, konserwatorskie

cb. Kaplica XXV- elektryczne i teletechniczne

cc. Zmiana sposobu użytkowania „Starej Plebanii” na Centrum Informacji Turystycznej- Architektura i konstrukcja

cd. Zmiana sposobu użytkowania „Starej plebanii” na Centrum Informacji Turystycznej- wod-kan., c.o., technologia kotłowni olejowej, instalacja wentylacji mechanicznej

ce. Zmiana sposobu użytkowania „Starej Plebanii” na Centrum Informacji Turystycznej- elektryczna i teletechniczna

cf. Toaleta publiczna przy kościele św. Bonawentury-Architektura i konstrukcja

cg. Toaleta publiczna przy kościele św. Bonawentury -wod-kan., instalacja ogrzewania elektrycznego,  instalacja wentylacji mechanicznej

ch. Toaleta publiczna przy kościele św. Bonawentury- - elektryczne i teletechniczne

ci. Toaleta publiczna na Wzgórzu Ludkowskim- Architektura i konstrukcja

cj. Toaleta publiczna na Wzgórzu Ludkowskim- -wod-kan., instalacja ogrzewania elektrycznego,  instalacja wentylacji mechanicznej

ck. Toaleta publiczna na Wzgórzu Ludkowskim- elektryczne i teletechniczne

cl. Przyłącze elektroenergetyczne przy kościele p.w. św. Bonawentury

cm. Przyłącze elektroenergetyczne na Wzgórzu Ludkowskim

cn. Ochrona zewnętrzna kaplic

 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

co. Drogi i place

cp. Sieci, przyłącza, doziemne instalacje wod.-kan.

cq. Sieci, przyłącza, doziemne instalacje elektryczne i oświetleniowe

cr. Doziemna instalacja oświetlenia ul. Cmentarnej

cs. Zieleń

ct. Mała architektura

cu. Kaplice Drogi Kalwaryskiej:

-remontowo-budowlane, rewitalizacyjno-konserwatorskie

-elektryczne i teletechniczne

cv. Zmiana sposobu użytkowania „Starej Plebanii” na Centrum Informacji Turystycznej:

-budowlane

-wod.-kan.

-c.o. i c.t.

-wentylacja

-elektryczne i teletechniczne

cw. Toaleta przy kościele św. Bonawentury:

-budowlane

-wod.-kan.

-c.o.

-wentylacja

-elektryczne i teletechniczne

cx. Toaleta na Wzgórzu Ludkowskim

-budowlane

-wod.-kan.

-c.o.

-wentylacja

-elektryczne i teletechniczne

11. Przyłącze elektroenergetyczne przy kościele p.w. Bonawentury

12. Przyłącze elektroenergetyczne na Wzgórzu Ludkowskim
§ 2

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) Reprezentowanie   Zamawiającego   na   budowie  przez sprawowanie kontroli zgodności prowadzonych robót budowlanych  

    oraz   prac   konserwatorskich   z   wydanymi   pozwoleniami   konserwatorskimi, uzgodnioną dokumentacją, tj. programami    

    konserwatorskimi, projektami budowlanymi, sztuką konserwatorską oraz ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków   

    i  opiece  nad   zabytkami  (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),  rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 09.06.2004r. w  

    sprawie   prowadzenia    prac    konserwatorskich,    restauratorskich,    robót budowlanych,     badań     konserwatorskich    i 

    architektonicznych,  a   także  innych   działań  przy  zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i 

    poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. 150 poz. 1579);

b) Zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku podczas realizacji robót budowlanych i  

    prac konserwatorskich;

c) Rozwiązywanie   problemów   związanych   z   technologią   prowadzenia  prac  konserwatorskich , ewentualnie inicjowanie  

    spotkań   komisji  konserwatorskiej  w  ramach bieżących potrzeb lub w przypadku wystąpienia spornych kwestii lub innych 

    skomplikowanych problemów wymagających rozwiązania;

d) Potwierdzanie  faktycznie  wykonanych  prac  konserwatorskich  zgodnie  z   wydanymi   pozwoleniami   konserwatorskimi, 

    uzgodnioną   dokumentacją,   tj.   programami     konserwatorskimi,     sztuką     konserwatorską     oraz     ustawą     z    dnia                                     

    23  lipca  2003r.  O  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami  (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), rozporządzeniem  

    Ministra  Kultury  z  dnia 09.06.2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych,  

    badań   konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków  oraz  

    badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych  (Dz. U. 150 poz. 1579);

e) Weryfikacja i odbiór dokumentacji z przeprowadzonych prac  konserwatorskich;

f) Sprawdzanie  dokumentów  przedłożonych  przez Wykonawcę Robót Budowlanych lub Wykonawcę Prac Konserwatorskich 

    do odbiorów częściowych i odbioru końcowego w zakresie dotyczącym zagadnień konserwatorskich;

g) Podejmowanie w toku budowy wspólnie z Zamawiającym decyzji dotyczących zagadnień konserwatorskich tej budowy;

h) Uczestnictwo w odbiorach: przy pracach zanikających i inspekcjach technicznych oraz odbiorze końcowym;

i) Uczestniczenie   w   spotkaniach  organizowanych przez Zamawiającego, Wykonawcę Robót Budowlanych lub Wykonawcę  

    Prac Konserwatorskich;

j) Dojazd  i  pobyt  na  placu budowy   przynajmniej  1  raz w tygodniu w przypadku nadzoru nad pracami konserwatorskimi  a  

   jeżeli zajdzie taka potrzeba częściej

k) W przypadku   wyniknięcia   po  zakończeniu zadania kwestii spornych dotyczących zagadnień konserwatorskich pomiędzy  

     Zamawiającym a Wykonawcą Robót Budowlanych lub Wykonawcą Prac Konserwatorskich, Wykonawca zobowiązany jest 

     do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie   kwestii   spornych   poprzez   sporządzanie 

     niezbędnych   opinii,   weryfikacji   itp.   przez  cały  okres  udzielonej  przez  Wykonawcę Robót Budowlanych gwarancji i 

     rękojmi;

l) Uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi;

m) Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzanych nadzorów w formie dziennika nadzorów konserwatorskich;

n) Dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy.

o) Składanie kwartalnych raportów z realizacji obowiązków określonych w ust 1

2. Teren i obiekty wpisane są do rejestru zabytków i podlegają ochronie konserwatorskiej. Realizując zleconą usługę  

    Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym, Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego i   

    Archeologicznego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania swoich obowiązków z należytą starannością, o której mowa w art. 355 i art. 

    472 Kodeksu Cywilnego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie zgodnym z:

     - Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik),

     - złożoną ofertą (załącznik)

     stanowiących integralną część niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag i propozycji ze strony Zamawiającego na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
§ 3

1. Ustala się następujące terminy realizacji usługi – rozpoczęcie od dnia zawarcia umowy dotyczącej realizacji zadania , o którym mowa w §1 niniejszej umowy do dnia zakończenia prac konserwatorskich oraz odbioru tychże prac przez Zamawiającego wraz z okresem rękojmi i gwarancji. Planowany czas realizacji inwestycji wynosi do 30 września 2012 roku.

2. Termin wykonania prac objętych niniejszą umową, może ulec zmianie o okres uzgodniony pomiędzy stronami, w przypadku wydłużenia się prac budowlanych nad którymi jest pełniony nadzór w ramach przedmiotowej umowy. Z tytułu wydłużenia się terminu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 4

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

2. Wykonawca do wykonania umowy skieruje osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań konserwatorskich, określone w  § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych , a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. 150 poz. 1579). wyszczególnione w ofercie przetargowej.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, które zostaną wykonane przez ewentualnych podwykonawców.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy przyjmuje się formę wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie ze SIWZ z dnia …….......… r.   

    w   wysokości  ustalonej  w  wybranej  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  ofercie  na  Nadzór   Konserwatorski   z  dnia  

    ………………. roku wraz z podatkiem VAT.

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy w czasie obowiązywania niniejszej umowy wyraża się kwotą  

    brutto ………………………. zł

   (słownie: ……………….............................................................................................................................................…);  w tym:

netto ………………… ( słownie: ……..............................................................................................…………… )

VAT ………………… ( słownie: ……………..............................................................................................…… )

3. Rozliczenie  za  przedmiot  odbioru  będzie  się  odbywało na podstawie faktur/rachunków: faktur/rachunków kwartalnych i  

    faktury/rachunku końcowej

4. Podstawą do wystawienia faktur/rachunków kwartalnych  za  nadzór  konserwatorski  będą,  przedkładane  Zamawiającemu  

    kwartalne raporty, o których mowa w §3 ust. 1 lit o).

5. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku końcowej i końcowego rozliczenia  za  nadzór  konserwatorski  będzie  protokół  

    odbioru końcowego robót budowlanych oraz protokół odbioru końcowego  prac  konserwatorskich  wykonanych  zgodnie  z

    wydanymi   pozwoleniami    konserwatorskimi,    uzgodnioną    dokumentacją,  tj.   programami   konserwatorskimi,   sztuką  

    konserwatorską oraz ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568  z  

    późn.  zm.),   rozporządzeniem   Ministra   Kultury   z   dnia   09.06.2004r.   w  sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,  

    restauratorskich,   robót   budowlanych,   badań  konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku  

    wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych  

    (Dz. U. 150 poz. 1579)   podpisany   odpowiednio   przez   Wykonawcę,   Inspektorów   Nadzoru   Inwestorskiego   i   osobę  

    sprawującą nadzór archeologiczny, Wykonawcę Robót Budowlanych lub Wykonawcę Prac Konserwatorskich .

6. Termin   płatności   faktur/rachunków   kwartalnych   lub   faktury/rachunku   końcowej  wynosi do 30 dni licząc od daty jej  

    doręczenia Zamawiającemu. Zapłata należności z  faktur/rachunków nastąpi przelewem na konto Wykonawcy:

    …………………………………………… 

§ 6

1 Strony umowy ustalają kary umowne:
1.1 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości    

     15% wartości przedmiotu umowy.

1.2 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - 15% wartości przedmiotu  

      umowy.

2. W wypadku gdy wysokość ustalonej kary nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzenia  

    odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 7

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w  

    interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o zmianie jak w ust. 1.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane do   

    dnia odstąpienia od umowy w wysokości proporcjonalnej do wykonanego zakresu.
§ 8

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
3. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian  zawartej umowy:

3.2.Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie/wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jedynie za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę.

4.1.1.Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach:

1) śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty,

2) niewywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy, 

3) jeżeli zmiana kluczowego specjalisty staje się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.)

4.1.2.Zamawiający może żądać od wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty jeżeli uzna, że kluczowy specjalista nie wykonuje swych obowiązków wynikających z umowy.

4.1.3. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spełniać wymania określone dla danego specjalisty.

4.1.4. Wykonawca obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku zamawiającego.

4.2.W przypadku zwiększenia wykonywania robót budowlanych inspektor nadzoru nie będzie pobierał wynagrodzenia za okres zawieszenia robót budowlanych. W takim przypadku strony przedłużą wynikający z umowy okres wykonywania usługi o czas zawieszenia wykonania robót budowlanych.

4.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

4.4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia lub/i umowy na roboty budowlane.

4.5. Zamawiający może nie wyrazić zgody na zmianę umowy, jeżeli proponowana zmiana  może wpłynąć na opóźnienie lub zwiększenie kosztów w wykonaniu niniejszej umowy albo umowy na roboty budowlane czy obniżenie jakości wykonania którejkolwiek z tych umów.

4.6. Inspektor nadzoru nie będzie uprawniony do żądanego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez inspektora nadzoru. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi inspektor nadzoru.

4.7. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy następuje zgodnie z art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.8. Wyniknie konieczność przedłużenia terminu umownego z powodu:

- działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności (np. przeszkody atmosferyczne  o charakterze katastrof). Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji usługi nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę.
-  z przyczyn niezależnych od Zamawiającego tj. z powodu:
a. nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy
b. decyzji służb konserwatorskich mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót  takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania dodatkowych badań archeologicznych /konserwatorskich.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie odnośne przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 2 dla Zamawiajace go i 1 dla Wykonawcy

§ 11
1.Wykonawca zabezpieczy należyte wykonanie umowy w drodze wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5 % całkowitej ceny podanej w ofercie w kwocie____________________________________w formie __________________________

2.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonanie usługi w zakresie określonym w art. 147 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 759).

3.Do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji Zamawiający zatrzymuje 30% kwoty zabezpieczenia, pozostałe 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w przypadku należytego wykonania robót w ciągu 30 dni po ich odbiorze.
ZAMAWIAJĄCY: 








WYKONAWCA:
N/znak: KIO ZP 341/II/PN/10

Dotyczy zadania pn.: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Archeologicznego i Konserwatorskiego nad inwestycją pn.: „Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, Polska
Załącznik nr 4
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Do formularza należy dołączyć dokumenty potwierdzające wyżej wymienione doświadczenie.
..........................., dnia ...................                                              ......................................................                                                                       

                                                                                                                                     ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )
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Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Przedmiot zamówienia: 
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ZAMAWIAJĄCY: Gmina Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, Polska
                           Załącznik Nr 6 

 





Wykaz osób

	Lp.
	Nazwisko i imę

stanowisko

(funkcja)
	Kwalifikacje

zawodowe ,

uprawnienia
	Doświadczenie

zawodowe


	Wykształcenie
	Doświadczenie zawodowe
	 Podstawa dysponowania

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	


Do wykazu winna być dołączona kopia uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi każdego z wymienionych inspektorów (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia 
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane i aktualny dokument potwierdzający przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa – zaświadczenie aktualne na dzień składania ofert). Jeśli Wykonawca wskaże w wykazie osobę, którą będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów 
do udostępnienia tej osoby.

PODPIS(Y):










pieczęć wykonawcy
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